Договор №06/06

возмездного оказания услуг с физическим лицом, являющимся плательщиком налога на профессиональный доход (самозанятым физическим лицом)

г.Москва \_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «САРМАТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Таджибаева А.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Шлячков Александр Андреевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить перечень работ по разработке изделия «Блок управления клапаном водоснабжения» (далее – изделие) в соответствии с техническим заданием (далее – ТЗ) на разработку (Приложение), являющимся неотъемлемой частью данного договора и согласованным в установленном порядке.

Договором предусмотрено поэтапного оказание следующих видов услуг:

**1 Этап (сроком четыре недели с момента подписания договора и внесения предоплаты на первый этап):**

1.2. Разработка схемы электрической принципиальной (далее - Э3) прототипа изделия.

1.3. Разработка конструкции, топологии печатной платы (далее - ПП), комплекта конструкторской документации для изготовления прототипа изделия.

1.4. Разработка перечня элементов (далее ПЭ3).

1.5. Разработка ведомости покупных изделий.

1.6. Инициация закупки комплектующих и деталей для сборки макета изделия (минимальный набор ключевых компонентов).

Примечание – макет изделия собирается в единичном экземпляре с целью предварительной оценки аппаратного функционала в соответствии с Э3. Макет не отражает конструкционного исполнения конечного изделия прототипа, а является этапом отладки Э3.

1.7. Сборка макета изделия в количестве 1шт для демонстрации работоспособности Э3 и базового аппаратного функционала.

1.8. Согласование и закрытие этапа путём оценки результатов интеллектуальной деятельности (далее РИД) на соответствие проект – решению и ТЗ в части аппаратного обеспечения. Составления акта и протокола о проведённом объёме работ.

**2 Этап (три недели с момента внесения оплаты данного этапа):**

1.9. Разработка специального программного обеспечения (далее СПО) в объёме оговоренном ТЗ и дополнением к ТЗ в части разработки графического интерфейса пользователя (далее graphical user interface - GUI).

1.10. Отладка и тестирование СПО.

1.11. Демонстрация работоспособности СПО

1.12. Согласование и закрытие этапа путём технической приёмки изделия на соответствие проект – решению, ТЗ и дополнению к ТЗ. Составления акта и протокола о проведении технической приёмке.

1.13. Инициализация и закупка компонентов для изготовления прототипов в количестве по усмотрению заказчика.

**3 Этап (две недели с момента подписания акта и протокола о проведении технической приёмки, а также внесения полной суммы оплаты по данному договору, а также поступления в распоряжение комплектующих и деталей для сборки прототипов)**

1.14. Сборка прототипов.

1.15. Отладка в составе стендового комплекта оборудования

1.16. Корректирование СПО в соответствии с «бизнес» логикой и алгоритмами режимов работы изделия на соответствие функциональному назначению.

1.17. Разработка эксплуатационной документации

1.18. Закрытие этапа путём сдачи полного комплекта КД, исходного кода СПО, а также эксплуатационной документации. Составление акта и протокола о проделанной работе.

**2. Права и обязанности сторон**

**2.1. Обязанности заказчика:**

2.1.1. Обеспечить стендовым оборудованием для выполнения третьего этапа п.1.11 данного договора.

2.1.2. Обеспечивает закупки и плановое производство компонентов и деталей в порядке, установленном данным договором.

2.1.3. По окончании проведения работ по каждому из этапов подписывать акты и протоколы о проделанной работе в соответствии с данным договором, а также ТЗ и дополнением к ТЗ.

2.1.4. Оплачивать стоимость услуг, оказанных исполнителем в установленном договором порядке.

**2.2. Обязанности исполнителя:**

2.2.1. Выполнить работы в объёме, установленном данным договором, ТЗ и дополнением к ТЗ.

2.2.2. По окончании проведения работ по каждому из этапов подписывать акты и протоколы о проделанной работе в соответствии с данным договором, а также ТЗ и дополнением к ТЗ.

2.2.3. Оказать Заказчику услуги надлежащим образом, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.2.4. Представлять по требованию Заказчика любую информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

2.2.3. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора.

**3. Оплата услуг и порядок расчетов**

3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней, с даты подписания настоящего Договора, осуществляет авансовый платёж в размере 30 % от суммы договора, что составляет 45 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

3.3. Оплата оставшейся части в размере 70 % от суммы договора, что составляет 105 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, производится в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Сторонами акта, оформляющего приемку оказанных услуг.

3.4. Стороны при заключении настоящего договора исходят из того, что Исполнитель применяет специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Заказчик не выступает налоговым агентом, а также не обязан платить страховые взносы за исполнителя.

3.5. При произведении расчетов Исполнитель с использованием мобильного приложения "Мой налог" и (или) через уполномоченного оператора электронной площадки и (или) уполномоченную кредитную организацию формирует и передает Заказчику (в электронной форме/на бумажном носителе) чек в момент расчета (наличными денежными средствами/с

использованием электронных средств платежа).

При расчете в безналичном порядке чек должен быть сформирован и передан покупателю (заказчику) не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты.

3.6. При снятии с учета в качестве плательщика НПД Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Заказчика не позднее трех рабочих дней с даты снятия с такого учета.

**4. Односторонний отказ от исполнения договора**

4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

**5. Ответственность сторон**

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков оказания услуг, установленных настоящим договором, (за исключением случаев простоя по вине Заказчика, таковыми могут быть: отсутствие возможности отладки на стенде, форс-мажорные ситуации со стороны заказчика) Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости оказываемых услуг, за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы договора.

5.4. Исполнитель самостоятельно уплачивает все необходимые налоги и платежи и несет ответственность за своевременное и правильное их исчисление и уплату.

5.5. В случае, если Заказчик понес убытки в результате несоблюдения Исполнителем п. п. 3.5 и 3.6 настоящего Договора, Исполнитель обязан возместить Заказчику все убытки.

5.6. Исполнитель несет ответственность за безопасность и неразглашение персональных данных третьих лиц, ставших ему известными в процессе исполнения настоящего Договора.

**6. Порядок разрешения споров**

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**7. Конфиденциальность**

7.1. Вся информация по договору выдаваемая Исполнителем Заказчику является конфиденциальной и остается собственностью Заказчика.

7.2. Стороны не в праве разглашать любую информацию по договору третьим лицам.

7.3. Сторона, не исполнившая свои обязательства по договору, обязана возместить другой стороне убытки, причиненные разглашением или неправомерным использованием Конфиденциальной информации. Убытки возмещаются в соответствии с законом Российской Федерации.

**8. Заключительные положения**

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

**9. Реквизиты и подписи сторон**

**Заказчик** **Исполнитель**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ООО «САРМАТ»  Юридический адрес: 141851, Московская область, Дмитровский район, д.Никульское, д. 95/3  ОГРН: 1165007051000 ИНН: 5007097801 КПП: 500701001  р/счет: 40702810102540001132 в АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328,  БИК банка: 044525593, к/счет: 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО).  e-mail: info@sarmatwater.ru Телефон: +7 499 754 21 12  Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.Б. Таджибаев/ |  | Шлячков Александр Андреевич  Серия 4513 номер 084050, выдан  12.03.2013 отделом УФМС России по гор. Москве по району Ивановское  Код подразделения 770-050  Адрес: г.Москва, ул. Свободный проспект, дом 11, корпус 1, кв 168,  ИНН: 772088885122  СНИЛС: 177-501-448-75  Тел: 8-915-139-53-57  e-mail: i904gcc@gmail.com  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |